Депутатский

вестник

Общественно – политическое печатное издание Совета депутатов                    Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района                                                  Костромской   области

Учредитель: Совет депутатов Сущёвского сельского поселения Костромского                     муниципального района Костромской области.

Печатное издание выходит                             № 25 от 18 мая  2022 года

с 15 августа 2006 года                                      издание выходит по мере

необходимости

# В нашем номере: Уважаемые граждане, жители населенных пунктов Сущевского сельского  поселения,  доводим до Вас информацию:

Постановление №57 от 18.05.2022 «Об утверждении  Плана мероприятий

по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Сущевского сельского

поселения на 2022-2030г.»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 мая 2022 года                                                                                            №57

«Об утверждении  Плана мероприятий

по борьбе с борщевиком Сосновского на

территории Сущевского сельского

поселения на 2022-2030г.»

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории Барановского сельского поселения сорного растения-борщевик Сосновского, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением администрации Костромской области от 12.12.2014г. №273-ра «О мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области», Уставом муниципального образования Сущевского сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области, администрация Сущевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Сущевского сельского поселения на 2022-2030г.» Приложение №1.

- Постановление от 16.11.2021 г. №104 «Об утверждении плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Сущевского сельского поселения на 2022 год» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в общественно-политическом издании «Депутатский  вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сущевского сельского поселения.

Глава Сущевского сельского поселения                                       И.А. Аристова

Приложение №1

к постановлению администрации

Сущевского сельского поселения

Костромского муниципального района

От 18 мая 2022г. №57

План

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Сущевского сельского поселения на 2022-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование физических и юридических лиц о плане мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на текущий год на сайте администрации Сущевского сельского поселения. | Не менее 1 информации | до 1 апреля | Администрация сельского поселения |
| 2 | Картирование очагов произрастания борщевиком Сосновского на территории Сущевского СП | 1 отчет | Ежегодно , в течении года | Администрация сельского поселения |
| 3 | Уведомление физических и юридических лиц правообладателей земельных участков засорённых борщевиком Сосновского о необходимости ликвидации засоренности и ответственности за невыполнение данных мероприятий | Не менее 1 уведомления | Ежегодно до 1 мая | Администрация сельского поселения |
| 4 | Заключение контрактов и договоров, на выполнение ликвидационных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в текущем году |  | Ежегодно до 1 апреля | Администрация сельского поселения |
| 5 | Проведение мероприятий по ликвидации засоренности земель борщевиком Сосновского (га) на землях населенных пунктов | 6,5га | Ежегодно до 1 июля | Администрация сельского поселения |
| 6 | Повторное проведение мероприятий по ликвидации засоренности земель борщевиком Сосновского на ранее обработанных территориях в текущем году Июль-сентябрь Администрация сельского поселений |  | С 1 Июля по 15 сентября | Администрация сельского поселения |
| 7 | Предоставление отчетности о выполнении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Согласно отчетности | Еженедельно с 1 мая по 15 сентября | Администрация сельского поселения |
| 8 | Направление документов на получение субсидий на возмещение части затрат по выполнению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | до 1 октября | Администрация сельского поселения |
| 9 | Формирование бюджета на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в следующем году |  | до 25 декабря | Совет депутатов Сущевского сп |