АДМИНИСТРАЦИЯ СУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30 января 2020 года                                                                                    № 7

О внесении изменений  в постановление №38 от 27.06.2018 г.

Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог местного

значения на территории Сущевского сельского поселения

Костромского муниципального района

Костромской области на 2018-2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих   принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   руководствуясь  Уставом муниципального образования Сущевское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: Внести изменения в Постановление №38 от 27.06.2018года «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы».

- Наименование постановления Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района от 27 июня 2018 года №38 изложить в новой редакции: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2018-2020 года».

- Муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2018-2020годы» изложить в новой редакции.

- Приложение, план мероприятий  изложить в новой редакции.

- Постановление администрации Сущевского сельского поселения от 20 января 2020 года №5 считать утратившим силу.

- Контроль  за  выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  опубликования в общественно-политическом издании «Депутатский вестник» и подлежит  размещению на  официальном сайте Сущевского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Сущевского сельского поселения                                     И.А. Аристова

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

Сущевского сельского поселения

от  30.01.2020 г.   № 7

Муниципальная  программа

«Ремонт  автомобильных дорог  общего пользования местного значения на территории Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2018-2020 года»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы

«Ремонт  автомобильных дорог  общего пользования местного значения на территории Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2018-2020 года»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 года |
| Участник(и) муниципальной программы (при наличии) | Администрация Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель программы: Повышение качества автомобильных дорог местного значения на территории Сущевского сельского поселения. Задачи программы: 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения на территории Сущевского сельского поселения. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сущевского сельского поселения. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Доля отремонтированных дорог местного значения от общей протяженности дорог местного значения на территории Сущевского сельского поселения. Площадь отремонтированных дорог местного значения на территории Сущевского сельского поселения. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 11151,2838 в том числе: (по годам реализации) 2018 год — 1285,073 2019 год -4195,762 2020 год -5670,4488 из них: федеральный бюджет: в том числе: (по годам реализации) областной бюджет: 6183,8916 в том числе: (по годам реализации) 2018 год-624,000 2019 год- 1841,96780 2020 год-3717,9238 местный бюджет:4967,3922 в том числе: (по годам реализации) 2018 год-661,073 2019 год-2353,79420 2020 год-1952,525 внебюджетные источники ------ |
| Наименование подпрограмм(ы) (при наличии) | Подпрограмма отсутствует |

Раздел II. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования

Программа разработана в соответствии с Федеральным  законам  от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих   принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом муниципального образования Сущевское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области.

Сущевское   сельское  поселение  имеет  сложившуюся   улично-дорожную сеть из автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов. Вопрос состояния улично-дорожной сети является одной из основных проблем сельского поселения.  Содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии является важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения.

За  последние  годы  значительно  ухудшилось  состояние дорожного покрытия улично-дорожной сети в с. Сущево, п. Шувалово, п. Прибрежный, д. Крутик.  В связи с длительным сроком эксплуатации   дорог  общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Сущевского сельского поселения с. Сущево, п. Шувалово, п. Прибрежный, д. Крутик,   увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно - климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта автомобильных дорог  местного значения на территории Сущевского сельского поселения.  Наиболее распространенными дефектами  покрытий являются износ, выбоины, трещины и т. д., что существенно влияет на    безопасность движения на дорогах, сохранению жизни и здоровья жителей, их имуществу.

Протяженность  улично-дорожной сети  в  названных населенных пунктах составляет 18,2 километров,  площадь  дорожного покрытия 108000 кв. метров.

Проблема ремонта и содержания  автомобильных   дорог общего пользования местного значения в Сущевском сельском поселении является социально-значимой проблемой. Ее решение необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения большинства жителей поселения, в том числе и безопасности детей.   На решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности дорожного движения нацелены мероприятия программы.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно - целевого метода.  Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретные  мероприятия Программы.

Раздел III.  Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества  автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сущевского сельского поселения.

Для  достижения  поставленной  цели  предусматриваются следующие задачи:

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного  значения   на территории Сущевского сельского поселения.

2.  Обеспечение безопасности дорожного  движения  на территории Сущевского сельского поселения.

| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Цель: повышение качества автомобильных дорог местного значения вс. Сущево, п. Шувалово, п. Прибрежный д. Крутик. |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения на территории Сущевского сельского поселения. |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля отремонтированных дорог местного значения от общей протяженности дорог местного значения. | % | 7 | 6 | 6 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сущевского сельского поселения. |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь отремонтированных дорог местного значения. | Кв. м | 1105 | 2520 | 2700 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

«Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2020 год» скорректированный в соответствии с Постановлением  администрации Сущевского сельского поселения № 7 от 30 января 2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 год | 2019 | 2020 | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 11151,2838 | 1285,073 | 4195,762 | 5670,4488 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сущевского сельского поселения, общей площадью 3105 кв.м. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сущевского сельского поселения. |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 6183,8916 | 624,000 | ----- | ----- |  |
|  | местный бюджет | 4967,3922 | 661,073 | ----- | ----- |  |
|  | внебюджетные источники | ----- | ----- | ----- | ----- |  |
| 1.1 | Ремонт асфальтного покрытия центральной площади п. Шувалово | 1285,073 | 1285,073 | ----- | ----- | Приведение в нормативное состояние центральной площади п. Шувалово. Обеспечение безопасности дорожного движения по п. Шувалово Сущевского сельского поселения. |
|  | федеральный бюджет | ----- | ----- | ----- | ----- |  |
|  | областной бюджет | 624,000 | 624,000 | ----- | ----- |  |
|  | местный бюджет | 661,073 | 661,073 | ----- | ----- |  |
|  | внебюджетные источники | ----- | ----- | ----- | ----- |  |
| 1.2 | Ремонт асфальтного покрытия дороги ул. Советская с. Сущево | 3695,762 | ----- | 3695,762 | ----- | Приведение в нормативное состояние автодороги. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1841,96780 | ----- | 1841,96780 | ----- |  |
|  | местный бюджет | 1853,79420 | ----- | 1853,79420 | ----- |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт перекрестка автомобильной дороги и части улиц Мира и ул. Шуваловской п. Шувалово | 500,000 |  | 500,000 |  | Проведение в нормативное состояние автодороги. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 500,000 |  | 500,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт автодороги по ул. Советской с. Сущево | 3828,481 |  |  | 3828,481 | Проведение в нормативное состояние автодороги. Обеспечение безопасности дорожного движения |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - |  |
|  | областной бюджет | 1875,956 |  |  | 1875,956 |  |
|  | местный бюджет | 1952,525 |  |  | 1952,525 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт асфальтного покрытия дороги ул. Советская с. Сущево | 1841,96780 |  |  | 1841,96780 | Кредиторская задолженность за 2019 год по проведению в нормативное состояние автодороги. Обеспечение безопасности дорожного движения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1841,96780 |  |  | 1841,96780 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |