АДМИНИСТРАЦИЯ СУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «03» июня 2024 года №42

|  |
| --- |
| О разработке схемы теплоснабжения Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2025 год и период до 2034 года |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести процедуру по разработки схемы теплоснабжения Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2025 год и период до 2034 года.
2. Утвердить план мероприятий по разработке схемы теплоснабжения Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области (приложение 1)
3. Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области (приложение 2)
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Сущевское сельское поселение в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Сущевского

сельского поселения И.А. Аристова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Сущевского сельского поселения

Костромского муниципального района

Костромской области

от 03.06.2024 № 42

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по** **разработке схемы теплоснабжения Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области**

**на 2025 год и период до 2034 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Срок выполнения** | **Ответственное лицо** |
| 1 | Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления решения о разработке проекта схемы теплоснабжения и уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения | до 04.06.2024 г. | заместитель главы администрации |
| 2 | Размещение уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района | в течение 3 (трех) календарных дней  с даты принятия постановления | заместитель главы администрации |
| 3 | Заключение договора на актуализацию схемы теплоснабжения | В течение пяти дней с поступления предложения. | глава Сущевского  сельского поселения |
| 4 | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения. | не менее 20 календарных | глава Сущевского  сельского поселения, заместитель главы администрации |
| 5 | Размещение соответствующего проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) в полном объеме, соответствующем положениям [пунктов 4](https://base.garant.ru/70144110/7298f7c796fe13ca6eb029ea5c9734c7/#block_25) и [23](https://base.garant.ru/70144110/7298f7c796fe13ca6eb029ea5c9734c7/#block_114) требований к схемам теплоснабжения, на официальном сайте Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района | в течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта схемы теплоснабжения или со дня поступления к ним проекта схемы теплоснабжения, разработанной юридическим лицом | заместитель главы администрации |
| 6 | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения. | не менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта. | заместитель главы администрации |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений. Срок проведения публичных слушаний не может быть более 30 календарных дней. | глава Сущевского  сельского поселения, заместитель главы администрации, сотрудники администрации |
| 7 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Сущевского сельское поселение | в течение 7 рабочих дней со дня размещения указанного итогового документа (протокола) на официальном сайте | Глава Сущевского  сельского поселения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Сущевского сельского поселения

Костромского муниципального района

Костромской области

от 03.06.2024 № 42

**СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ**

**по** **разработке схемы теплоснабжения Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области**

**на 2025 год и период до 2034 года**

Аристова И.А. – Глава Сущевского сельского поселения Костромского

муниципального района Костромской области;

Румянцев Н.К. – заместитель главы Сущевского сельского поселения

Костромского муниципального района Костромской области;

Марьин Д.Б. – ведущий эксперт Сущевского сельского поселения

Костромского муниципального района Костромской области;

Горячева Е.В. – главный специалист Сущевского сельского поселения

Костромского муниципального района Костромской области;

Лебедева О.В. – главный специалист Сущевского сельского поселения

Костромского муниципального района Костромской области;