АДМИНИСТРАЦИЯ СУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 23 сентября 2024 года О внесении изменений в постановление администрации Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области от 10.11.2020 №78 «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция (строительство) и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сущевского сельского поселения на 2020-2030 гг.» | № 66 |
| --- | --- |

В целях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального  образования Сущевское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области в 2020 году, руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в рамках реализации мероприятии государственной программы Костромской области «Развитие автомобильных дорог Костромской области»,

администрация  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в постановление администрации Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области от 10.11.2020 №78 «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция (строительство) и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сущевского сельского поселения на 2020-2030 гг.»:

1) Муниципальную программу «Реконструкция (строительство) и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сущевского сельского поселения на 2020-2030 гг.» изложить в  редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сущевского сельского  поселения.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Сущевского сельского поселения                    	             И.А. Аристова

Приложение

к постановлению администрации

Сущевского сельского поселения

от  23.09. 2024 г № 66

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция (строительство) и ремонт(капитальный ремонт)

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Сущевского сельского поселения

на 2020-2030 гг.»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Реконструкция (строительство) и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования

местного значения Сущевского сельского поселения на 2020-2030 гг.»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Реконструкция (строительство) и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сущевского сельского поселения на 2020-2030 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | Постановление администрации Сущевского сельского поселения Костромского района Костромской области от 10 ноября 2020 г. №78 «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция (строительство) и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сущевского сельского поселения»» Приказ Министерства транспорта Российской Федерации № 150 от 27.08.2009г. «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» |
| Заказчик | Администрация Сущевского сельского поселения |
| Разработчик | Администрация Сущевского сельского поселения |
| Цель Программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения Проведение кадастровых работ и поставка на кадастровый учет |
| Задачи Программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; Приведение улично-дорожной сети в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; Проведение кадастровых работ по дорогам и поставка на кадастровый учет |
| Обоснование Программы: | Социально-экономическое развитие Сущевского сельского поселения во многом сдерживается неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием и недостаточным уровнем развития автомобильных дорог общего пользования. В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сущевского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2020-2030 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Костромской области и бюджета Сущевского сельского поселения. Проведение кадастровых работ и поставка на кадастровый учет 20,00 тыс.руб. за 1 километр дороги. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 384132,9518 тыс. руб. - Предполагаемые поступления субсидий за счёт средств Федерального бюджета, в том числе с твердым покрытием до населенных пунктов, в Сущевского сельском поселении на 2020-2030 – 216 594,763тыс. рублей (61,97%) - Предполагаемые поступления субсидий за счёт средств Областного бюджета, в том числе с твердым покрытием до населенных пунктов, в Сущевского сельском поселении на 2020-2030 – 100 642,78036 тыс. рублей (29,78%); - Предполагаемые поступления субсидий за счёт средств Местного бюджета, в Сущевском сельском поселении на 2020-2030 – 323 68,49932 тыс. рублей (8,25 %): - в том числе межевание – 744,00 тыс. рублей; - Реализация объекта «Реконструкция ул. Сущевская на участке подъезда к молочно-товарной ферме в с. Сущево Костромского района Костромской области» протяженностью 2,201 км стоимостью 75615,430 тыс. руб. (областного бюджета -5875,613 тыс. руб., местного бюджета -6081,540 тыс. руб., федерального бюджета - 63658,277 тыс. руб.) - Проектирование реконструкции дороги «Подъезд к детскому саду в п. Шувалово Костромского района Костромской области» 1,3 км 1628,00 тыс. руб. (областной бюджет – 1500,00 тыс. руб., местного бюджета - 128,00 тыс. руб.) - Реализация объекта реконструкции дороги «Подъезд к детскому саду в п. Шувалово Костромского района Костромской области» 1,3 км стоимостью 63519,991 тыс.руб.( областного бюджета – 7366,704 тыс. руб., местного бюджета – 3176,001 тыс. руб., федерального бюджета – 52977,286 тыс. руб.) - Реализация объекта «Ремонт подъезда от д. Невежино до д. Акулово» 750 м -2 758 666,80 руб. (областной бюджет 1351746,70 руб., бюджет сельского поселения 1406920,10 руб.) - Реализация объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (асфальтирование)по ул. Советской с. Сущево Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области» 450 м – 8 349 079,82 руб (местный бюджет -8 349 079 ,82 руб). - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (асфальтирование) ул. Победы п. п. Шувалово Сущевского с/п Костромского р- на Костромской области 450м- 4 051 948,62 руб (ОБ-3 930 390,16руб, МБ- 121 558,46 руб) - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Зеленая п. Сущево Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области -365 м-2 446 808,35 руб (ОБ-2 373 404,10руб, МБ-73 404,25 руб) - Ремонт подъезда к домам 1,2,3 по ул. Юбилей- ной с.Сущево 70м-580 034,78руб (МБ-508 034,78руб) - Ремонт участка дороги по ул.Юбилейной к д.6 С.Сущево 70м-599 802,08 руб (МБ-599 802,08руб) - Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения пер.Колхозный с.Сущево Сущевского с/п Костромского района 230 м-699 600,27 руб(ОБ-581 612,26 руб, МБ-17 988,01 руб) - Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения ул. Поселковая с. Сущево Костромского района 500м-599 600,27 руб(ОБ-581 612,26руб, МБ-17 988,01 руб) - Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения ул. Набережная пос Прибрежный Сущевского с/п Костромского района -350м,473 595,39 руб(ОБ-459 387,53, МБ-14 207,86руб) - Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения ул. Парковая пос. Прибрежный Сущевского с/п Костромского района -307м,339 956,97 руб(ОБ-329 758,26руб, МБ-10 198,71руб) - Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения ул.Заречная с.Сущево Сущевского с/пКостромского района-550м, 599 093,51 руб(ОБ-581120,70руб, МБ-17 972,81руб) - Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения ул.Молочная с.Сущево Сущевского с/п Костромского района 370м -599 231,84руб(ОБ-581254,88руб, МБ-17 976,96руб) - Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения (в районе домов 15,16,17,18 ) ул.Зеленая с.Сущево Костромского района 64м-599 443,15руб(ОБ-581459,85руб, МБ-17 983,30руб) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сущевского сельском поселении; - Проведение программы позволит улучшить состояние автомобильных дорог; - Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодовой связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; |
| Показатели эффективности Программы | Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы. Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, повышении комфортности движения. Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния дорог Сущевского сельского поселения, возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории муниципального образования Сущевское сельское поселение и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийно-песчаным покрытием, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования Сущевское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программным методом

Значительная часть асфальтобетонного, гравийного и грунтового покрытия дорог общего пользования Сущевского сельского поселения имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. Ветхое состояние дорожного покрытия объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования отрасли практически не производился его ремонт.

От уровня технико-эксплуатационного состояния дорог общего пользования во многом зависит качество жизни населения.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения качества дорог общего пользования, посредством приведения технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия к нормативным требованиям.

Применение программного метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий по разным направлениям благоустройства территории муниципального образования Сущевское сельское поселение. Анализ программных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии значительных рисков при реализации программы.

### 2. Цели и задачи программы

Целью программы является повышение уровня благоустройства дорог общего пользования посредством доведения технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия к нормативным требованиям.

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:

- выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, муниципального образования Сущевского сельского поселения

### 3. Ожидаемые результаты реализации программы и

### показатели эффективности

В ходе реализации мероприятий программы увеличится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Будет обеспечена сохранность сети автомобильных дорог общего пользования за счет приоритетного выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Повысится качество дорожных работ в результате использования новых технологий и материалов.

### 4. Перечень мероприятий программы

### Основными мероприятиями программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение №1), в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет.

### 5. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется планируется реализовать до конца 2030 года.

### 6. Механизм реализации программы

Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов муниципального образования Сущевское сельское поселение.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации муниципального образования Сущевское сельское поселение.

Ответственность за реализацию программы возлагается на администрацию муниципального образования Сущевское сельское поселение.

Размещение заказов на право заключения муниципального контракта на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Приёмка работ будет осуществляться комиссионно и с участием представителей подрядной организации, представителей местной администрации муниципального образования Сущевское сельское поселение.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Корректировка и дополнение мероприятий программы осуществляется администрацией муниципального образования Сущевское сельское поселение путем внесения изменений в постановление администрации  муниципального образования Сущевское сельское поселение № 78 10.11.2020 года «Реконструкция (строительство) и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сущевского сельского поселения на 2020-2030 гг».

### 7. Ресурсное обеспечение программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Сущевского сельского поселения, федерального бюджета и средств субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонта автомобильных дорог общего пользования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Приложение

к муниципальной программе

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования

Сущевское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области

| № п/п | Наименование | Планируемый год участия в программе | Протяженность, км | Межевание (за счет средств местного бюджета) тыс. рублей | Сведения об объемах финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей). | За счет средств областного бюджета (тыс. рублей) | За счет средств местного бюджета (тыс. рублей) | За счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проектирование реконструкции дороги «Подъезд к детскому саду в п. Шувалово Костромского района Костромской области» | 2021 | 1,3 |  | 1628,00 | 1500,00 | 128,00 |  |
| 2 | Реализация объекта «Реконструкция ул. Сущевская на участке подъезда к молочно-товарной ферме в с. Сущево Костромского района Костромской области | 2021 | 2,201 | 60,00 | 75615,43 | 5875,613 | 6081,54 | 63658,277 |
| 3 | Реализация объекта реконструкции дороги «Подъезд к детскому саду в п. Шувалово Костромского района Костромской области» | 2022 | 1,3 | 60,00 | 63519,991 | 7366,704 | 3176,001 | 52977,286 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения (асфальтирование) дороги въезд в п. Шувалово от автобусной остановки Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2022 | 0,146 | 10,00 | 2200,00 | 1100,00 | 1100,00 | - |
| 5 | Ремонт подъезда от д. Невежино до д. Акулово, Сущевского сельского поселения Костромского района Костромской области | 2023 | 0,750 | - | 2758,66680 | 1351,7467 | 1406,9201 | - |
| 6 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (асфальтирование)по ул. Советской с. Сущево Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2024 | 0,450 | 60,00 | 8349,07982 | - | 8349,07982 | - |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения ул. Победы п. п. Шувалово Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2024 | 1,126 | 15,00 | 4051,94862 | 3930,39016 | 121,55846 | - |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения ул. Зеленая п.Сущево Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2024 | 0,265 | 10,00 | 2446,80835 | 2373,40410 | 73,40425 | - |
| 9 | Ремонт подъезда к домам 1,2,3 по ул. Юбилей- ной с.Сущево | 2024 | 0,070 | 10,00 | 580,03478 | - | 508,03478 | - |
| 10 | Ремонт участка дороги по ул.Юбилейной к д.6 с.Сущево | 2024 | 0,070 | 10,00 | 599,80208 | - | 599,80208 | - |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения пер.Колхозный с.Сущево Сущевского с/п Костромского района | 2024 | 0,230 | 10,00 | 599,60027 | 581,61226 | 17,98801 | - |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения ул. Поселковая с. Сущево Костромского района | 2024 | 0,500 | 10,00 | 599,60027 | 581,61226 | 17,98801 | - |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения ул. Набережная пос Прибрежный Сущевского с/п Костромского района | 2024 | 0,350 | 10,00 | 473,59539 | 459,38753 | 14,20786 | - |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения ул. Парковая пос. Прибрежный Сущевского с/п Костромского района | 2024 | 0,307 | 10,00 | 339,95697 | 329,75826 | 10,19871 | - |
| 15 | Ремонт автомобильной дорогиобщего пользо вания местного значения ул.Заречная с.Сущево Сущевского с/пКостромского района(в грунте) | 2024 | 0,550 | 10,00 | 599,09351 | 581,12070 | 17,97281 | - |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения ул.Молочная с.Сущево Сущевского с/п Костромского района | 2024 | 0,370 | 10,00 | 599,23184 | 581,25488 | 17,97696 | - |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользо вания местного значения (в районе домов 15,16,17,18 ) ул.Зеленая с.Сущево Костромского района | 2024 | 0,064 | 10,00 | 599,44315 | 581,45986 | 17,98329 | - |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (грунт) ул.Мира п. Прибрежный Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2025 | 0,100 | 10,00 | 110,735,17 | 105,19841 | 5,53676 | - |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (асфальтирование) пер. Солнечный п. Шувалово Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2025 | 0,210 | 10,00 | 6000,00 | 2400,00 | 300,00 | 3300,00 |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (асфальтирование) ул. Ждановская д. Жданово Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2025 | 0,230 | 30,00 | 4140,00 | 1656,00 | 207,00 | 2277,00 |
| 21 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (грунт)ул. Ждановская д. Жданово Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2026 | 0,470 | 10,00 | 515,41863 | 489,64770 | 25,77093 | - |
| 22 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (грунт) ул. Покровская д. Жданово Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2026 | 0,150 | 10,00 | 164,49531 | 156,27054 | 8,22477 | - |
| 23 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (асфальтирование) ул. Липовая д. Жданово Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2026 | 0,400 | 10,00 | 7200,00 | 2880,00 | 360,00 | 3960,00 |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (грунт) ул. Новая д. Крутик Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2026 | 0,500 | 10,00 | 548,31770 | - | 548,31770 | - |
| 25 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (грунт) ул. Тихая д. Крутик Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2026 | 0,960 | 10,00 | 1052,76998 | - | 1052,76998 |  |
| 26 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения ул. Заречная (550 м) в с. Сущево Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области (строительство моста р. Сущевка) | 2026 | 1,020 | 30,00 | 18360,00 | 7344,00 | 918,00 | 10098,00 |
| 27 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (асфальтирование) ул. Победы (коттеджи) п. Шувалово Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2026 | 0,400 | 10,00 | 14500,00 | 5800,00 | 725,00 | 7975,00 |
| 28 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения (асфальтирование) ул. Жашковская, с. Сущево Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2027 | 0,610 | 26,00 | 10980,00 | 4392,00 | 549,00 | 6039,00 |
| 29 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения (асфальтирование) ул.Молочная, с. Сущево Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2027 | 0,370 | 26,00 | 6660,00 | 2664,00 | 333,00 | 3663,00 |
| 30 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (асфальтирование) ул. Поселковая с. Сущево Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2027 | 0,500 | 25,00 | 9000,00 | 3600,00 | 450,00 | 4950,00 |
| 31 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (асфальтирование) пер. Колхозный с. Сущево Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2027 | 0,230 | 25,00 | 4140,00 | 1656,00 | 207,00 | 2277,00 |
| 32 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (асфальтирование) от школы до ЭВМ Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2028 | 0,600 | 23,00 | 10800,00 | 4320,00 | 540,00 | 5940,00 |
| 33 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (асфальтирование) ул. Восточная, ул. Садовая с. Сущево Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2028 | 0,900 | 26,00 | 16200,00 | 6480,00 | 810,00 | 8910,00 |
| 34 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения (асфальтирование) , ул. Молодежная, ул. Клубничная, ул. Березовая Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2028 | 0,730 | 25,00 | 13140,00 | 5256,00 | 657,00 | 7227,00 |
| 35 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения (асфальтирование) , д. Акулово Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2029 | 1,130 | 63,00 | 30564,00 | 12225,6 | 1528,2 | 16810,2 |
| 36 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (асфальтирование) , д. Абабурово, Д. Болтаново, д. Иванищево Сущевского с/п Костромского р-на Костромской области | 2030 | 1,670 | 60,00 | 30060,00 | 12024,00 | 1503,00 | 16533,00 |
|  | Итого: | 2020-2030 |  | 744,00 | 349606,04268 | 100642,78036 | 32368,49932 | 216 594,763 |